РАСЧЁТ

цены контракта на выполнение ОКР

«__________________________________________________________________»

(шифр «Гамбит»)

# Пояснительная записка

к расчету начальной цены контракта на выполнение ОКР «__________________________________________________________________»

(шифр «Гамбит»)

Начальная цена контракта: 192 000 тыс. рублей, работа проводится в четыре этапа, в том числе: 1 этап – с 1 кв. 2018г. по 3 кв. 2018г., 2 этап – с 4 кв. 2018г. по 4 кв. 2019г., 3 этап – с 1 кв. 2019г. по 2 кв. 2020г., 4 этап – 3 кв. 2020г.

Организация – потенциальный исполнитель: ООО «САЙТЭК», г. Москва.

Расчет проводился на основе следующих данных о предприятии-исполнителе:

| Показатели | ООО «САЙТЭК» |
| --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата (работника, непосредственно занятого созданием НТП, в руб.) в 2014 году | 67 000,00 |
| Основная заработная плата основных производственных работников (научные, инженерные и технические работники, руб. / мес.) - в 2018 году - в 2019 году - в 2020 году | 95 000,00 103 600,00 113 000,00 |
| Дополнительная заработная плата основных производственных работников (% к основной заработной плате) в 2018-2020 гг. | до 10 |
| Накладные расходы (в % от ФОТ) в 2014 году | до 108 |
| Накладные расходы (в % от ФОТ) в 2018-2020гг. - общепроизводственные расходы - общехозяйственные расходы | до 25 до 80 |
| Прибыль в 2014 и 2018-2020 гг. (в %) - от собственной себестоимости (без учета стоимости покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) других исполнителей государственного оборонного заказа, участвующих в выполнении государственного контракта) - от затрат на оплату покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) других исполнителей государственного оборонного заказа, участвующих в выполнении государственного контракта | до 20 до 1 |

Экономические показатели ООО «САЙТЭК» при заключении договоров НИОКР на 2014 год:

  - норматив «Среднемесячная заработная плата (работника, непосредственно занятого созданием НТП)» составляет 67 000 рублей;

  - норматив «Накладные расходы» составляет до 108% от ФОТ;

  - норматив «Уровень рентабельности» составляет до 20% от собственной себестоимости (без учета стоимости покупных материалов, спецоборудования и стоимости услуг сторонних организаций).

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 16 апреля 2008 г. № 104 «Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу» (с учетом изменений от 26 июля 2010 года) при формировании затрат на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-технической продукции по государственному оборонному заказу применяется норматив среднего размера заработной платы. Средний размер заработной платы определяется исходя из его уровня в предыдущем периоде и индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), умноженного на коэффициент, не превышающий темп роста реальной заработной платы в соответствующем году относительно предыдущего года. По данным Минэкономразвития прогноз значений показателей на плановый период 2015 - 2017 годов приведен в таблице ниже.

| Наименование показателя | 2015 / 2014 | 2016 / 2015 | 2017 / 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 106,7 | 104,4 | 104,3 |
| Реальная заработная плата | 100,5 | 102,8 | 104,6 |

В соответствии с требованиями Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 1119, приказом Федеральной службы по тарифам от 24 марта 2014г. №469а, для определения начальной цены на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, определены следующие нормативы:

  - норматив основной заработной платы основных производственных работников (руб. / мес.);

  - норматив дополнительной заработной платы основных производственных работников  (% к основной заработной плате);

  - норматив общепроизводственных расходов;

  - норматив общехозяйственных расходов.

Фактическая средняя основная заработная плата в 2014 году основных производственных работников составит не менее 69 480 рублей. Таким образом, норматив основной заработной платы ООО «САЙТЭК» основных производственных работников в 2018 году – 95 000 рублей, в 2019 году – 103 600 рублей, в 2020 году – 113 000.

Отчисления страховых взносов в фонды Российской Федерации и территориальный фонд рассчитываются с учетом сроков этапов работ и регресса на основании ст. 8, 58.2 Федерального закона № 212-ФЗ от 24.07.2009 г., Федерального закона № 272-ФЗ от 16.10.2010 г. (составляет 30%) и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (составляет 0,2%).

Общепроизводственные накладные расходы в 2014 году составят не менее 29,5% от ФОТ, на период 2018-2020 годов оценены в объеме до 25% от ФОТ.

Общехозяйственные накладные расходы в 2014 году составят не менее 85,6% от ФОТ, на период 2018-2020 годов оценены в объеме до 80% от ФОТ.

Прибыль рассчитывается в соответствии с Правилами определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 656 «Об утверждении Правил определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» с учетом изменений и дополнений от 10 марта 2009 г., 4 мая 2012 г., 3 января 2014 г., а также порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 441 «О некоторых вопросах определения начальной цены (цены) государственного контракта по государственному оборонному заказу». Прибыль в составе цены товаров (работ, услуг) не может превышать 1 процента затрат предполагаемого поставщика (подрядчика, исполнителя) на оплату покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) других исполнителей государственного оборонного заказа, участвующих в выполнении государственного контракта, и 20 процентов остальных затрат такого поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку товаров (работ, услуг) по государственному контракту.

Содержание и сроки выполнения ОКР «Гамбит» приведены в приложении № 1.

Структура цены ОКР «Гамбит» приведена в приложении № 2.

Примерная структурная схема опытного образца, создаваемого в рамках ОКР »Гамбит», с указанием стоимости материалов приведена в приложении № 3.

Расчет статьи «Материалы» при выполнении ОКР «Гамбит» приведен в приложении № 4.

Расчет затрат на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием НТП при выполнении ОКР «Гамбит», приведен в приложении № 5.

Общая трудоемкость ОКР составляет 383 чел./мес.

На основании выше приведенных расчетов, начальная цена контракта на выполнение ОКР «Гамбит» составляет в ценах 2014 года – 149 067,75 тыс. руб., в прогнозируемых ценах – 192 000,00 тыс. руб.

Приложение № 1

| Содержание работы, этапов | Цена работы, этапов (тыс. руб.) В ценах 2014г. в прогнозируемых ценах | Сроки выполнения работы | Затраты на выполнение работы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Значение индекса-дефлятора |  |  | 2,309 (2018/2014) | 1,043(2019/2014) | 1,328 (2020/2014) |
| I этап – Теоретические и экспериментальные исследования в области ..., создание фрагмента макета ПАК «Гамбит». | 11 378,77 15 900,00 | 1 кв. 2018 г. – 3 кв. 2018 г. | 11 378,77 15 900,00 | – | – |
| II этап – Теоретические и экспериментальные исследования в области ..., создание макета ПАК «Гамбит», наладка и тестирование. | 76 058,29 92 100,00 | 4 кв. 2018 г. – 4 кв. 2019 г. | 7 454,37 27 581,62 | 68 603,92 64 518,38 | – |
| III этап – Теоретические и экспериментальные исследования в области ..., создание макета ПАК «Гамбит», наладка и тестирование. | 61 103,90 83 200,00 | 1 кв. 2019 г. – 2 кв. 2020 г. | – | 17 090,27 24 854,85 | 44 013,63 58 345,15 |
| IV этап – Теоретические и экспериментальные исследования в области ..., создание макета ПАК «Гамбит», наладка и тестирование. | 526,79 800,00 | 3 кв. 2020 г. | – | – | 526,79 800,00 |
| Итого: | 149 067,75 192 000,00 | 1 кв. 2018 г. – 3 кв. 2020 г. | 18 833,14 43 481,62 | 85 694,19 89 373,23 | 44 540,42 59 145,15 |

Содержание и сроки выполнения ОКР «Гамбит»

# Приложение № 2

Структура цены

для расчета начальной цены ОКР «Гамбит»

| № строки | Наименование статей затрат | Всего (тыс. руб.) В ценах 2014г. в прогнозируемых ценах | В том числе по этапам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| 1 | Затраты на материалы, в том числе | 44 279,14 | 0,00 | 26 567,48 | 17 711,66 | 0,00 |
| 2 | сырье и основные материалы | 44 279,14 | 0,00 | 26 567,48 | 17 711,66 | 0,00 |
| 3 | покупные полуфабрикаты | – | – | – | – | – |
| 4 | возвратные отходы (вычитаются) | – | – | – | – | – |
| 5 | покупные комплектующие изделия | – | – | – | – | – |
| 6 | транспортно-заготовительные расходы | – | – | – | – | – |
| 7 | топливо и энергия на технологические цели | – | – | – | – | – |
| 8 | Затраты на оплату труда всего, в том числе | 27 417,15 43 704,98 | 3 865,60 5 643,00 | 12 026,33 18 918,24 | 11 346,26 18 832,99 | 178,96 310,75 |
| 9 | основная заработная плата | 26 610,84 39 731,80 | 3 751,92 5 130,00 | 11 672,64 17 198,40 | 11 012,58 17 120,90 | 173,70 282,50 |
| 10 | дополнительная заработная плата | 806,31 3 973,18 | 113,68 513,00 | 353,69 1 719,84 | 333,68 1 712,09 | 5,26 28,25 |
| 11 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 8 279,98 13 198,92 | 1 167,41 1 704,19 | 3 631,95 5 713,31 | 3 426,57 5 687,57 | 54,05 93,85 |
| 12 | Затраты на специальное оборудование | – | – | – | – | – |
| 13 | Затраты на командировки | – | – | – | – | – |
| 14 | Прочие прямые затраты, в том числе: | – | – | – | – | – |
| 15 | Проценты по кредитам | – | – | – | – | – |
| 16 | Накладные расходы, в том числе | 31 557,11 45 890,23 | 4 449,30 5 925,15 | 13 842,30 19 864,15 | 13 059,53 19 774,64 | 205,98 326,29 |
| 16.1 | общехозяйственные затраты | 23 469,07 34 963,98 | 3 308,95 4 514,40 | 10 294,54 15 134,59 | 9 712,39 15 066,39 | 153,19 248,60 |
| 16.2 | общепроизводственные затраты | 8 088,04 10 926,25 | 1 140,35 1 410,75 | 3 547,76 4 729,56 | 3 347,14 4 708,25 | 52,79 77,69 |
| 17 | Затраты на изделия собственного производства | – | – | – | – | – |
| 18. | Себестоимость работ, выполненных собственными силами | 67 254,24 102 794,13 | 9 482,31 13 272,34 | 29 500,58 44 495,70 | 27 832,36 44 295,20 | 438,99 730,89 |
| 19. | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями, в том числе | 24 083,52 24 083,53 | 0,00 | 14 090,11 11 896,71 | 9 993,41 12 186,82 | 0,00 |
| 19.1 | затраты сторонних организаций по выполнению составных частей | – | – | – | – | – |
| 19.2 | другие работы и услуги, выполняемые сторонними организациями | 24 083,52 24 083,53 | 0,00 | 14 090,11 11 896,71 | 9 993,41 12 186,82 | 0,00 |
| 20. | Полная себестоимость | 135 616,90 171 156,80 | 9 482,31 13 272,34 | 70 158,17 82 959,90 | 55 537,43 74 193,67 | 438,99 730,89 |
| 21. | Прибыль | 13 450,85 20 843,20 | 1 896,46 2 627,66 | 5 900,12 9 140,10 | 5 566,47 9 006,33 | 87,80 69,11 |
| 22. | Цена | 149 067,75 192 000,00 | 11 378,77 15 900,00 | 76 058,29 92 100,00 | 61 103,90 83 200,00 | 526,79 800,00 |

Приложение №3

Приложение № 4

Расчёт статьи «Материалы» при выполнении ОКР «Гамбит»*

(в тыс. руб., в ценах 2014 г.)

| № п/п | Наименование | Кол-во | Стоимость | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серверное оборудование, в составе: |  |  |  |
| 1 | 19-дюймовый монтажный шкаф IBM 42U 1200 mm Deep Static Rack | 1 | 140,58 | 140,58 |
| 2 | IBM Flex Enterprise Chassis 2x2500W PSU (8721A1G) | 1 | 316,05 | 316,05 |
| 3 | Модуль памяти 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35v) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600 MHz LP RDIMM (46W0672) | 84 | 16,48 | 1 384,32 |
| 4 | IBM Flex System Enterprise Chassis 2500W Power Module (43w9049) | 4 | 20,81 | 83,24 |
| 5 | IBM Flex System Fabric CN4093 Converged Scaleble Switch (00D5823) | 2 | 945,64 | 1 891,28 |
| 6 | IBM Flex System Enterprise Chassis 80mm Fan Module Pair (43W9078) | 2 | 15,29 | 30,58 |
| 7 | IBM Flex System x880x6 Compute Node, 2x Xeon 15C E7-8880v2 130W 2,5Gh/1600MHz/37,5MB, 2x16GB, O/Bay 2,5in SAS (7903Q2g) | 6 | 1 322,87 | 7 937,22 |
| 8 | IBM Flex System CN4054R 10G Virtual Fabric Adapter (00Y3306) | 6 | 53,97 | 323,82 |
| 9 | IBM Flex System CN4054R 10G Virtual Fabric Adapter Upgrade (90Y3558) | 6 | 31,58 | 189,48 |
| 10 | Flex System X6 4-Socket Scalability Connector (00Y3871) | 1 | 62,68 | 62,68 |
| 11 | 4GB to 8GB Cache Upgrade (00Y2479) | 1 | 86,76 | 86,76 |
| 12 | Консольный переключатель IBM 1x8 Console Switch | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 13 | Дисплей 1U 17in Flat Panel Monitor Console Kit w/o keyboard | 1 | 80,82 | 80,82 |
| 14 | Клавиатура IBM Keyboard with Integrated Pointing Device - 3m Cable - Black - USB – Russian | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 15 | Кабель IBM USB Conversion Option (UCO) | 1 | 9,80 | 9,80 |
| 16 | Комплект кабелей IBM USB Conversion Option UCO 4-pack | 1 | 23,71 | 23,71 |
| 17 | Блок розеток IBM 0U 24 C13 32A PDU для установки в стойку с серверным оборудованием | 3 | 23,44 | 70,32 |
| 18 | Блок розеток DPI Universal Rack PDU (Europe) для установки в стойку с коммутационным оборудованием | 3 | 9,72 | 29,16 |
| 19 | Дисковый массив IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure | 1 | 298,74 | 298,74 |
| 20 | Жесткий диск IBM 900GB 6G SAS 10K rpm (2.5 inch) Hard Drive | 80 | 35,15 | 2 812,00 |
| 21 | Платы расширения 8Gb FC 4 Port | 2 | 59,00 | 118,00 |
| 22 | Коммутатор Express IBM System Storage SAN24B-4 (на 24 порта, активированы 8) | 1 | 123,19 | 123,19 |
| 23 | Набор трансиверов SFP 8 Gbps SW 8-pack | 3 | 85,06 | 255,18 |
| 24 | Коммутатор Allied Telesis AT-9924 SP | 6 | 234,18 | 1 405,08 |
| 25 | Трансивер Allied Telesis AT-SPSX на 1000 Мбит/с: Multi-mode Fiber, 2km, GbE, SFP, 850nm | 144 | 6,02 | 866,88 |
| 26 | SCSI-контроллер Adaptec ASC-29320LPE (для подключения оптических библиотек) | 1 | 13,87 | 13,87 |
| 27 | Источник бесперебойного питания для установки в стойку с коммутационным оборудованием APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rack mount/Tower | 8 | 72,33 | 578,64 |
| 28 | Резервная батарея Battery replacement kit (RBC43) | 4 | 15,83 | 63,32 |
|  | АРМ, в составе: |  |  |  |
| 29 | Системный блок на базе Dell optiplex 3020 MT: Процессор - Intel Core i5 4590, 3300 МГц; ОЗУ 16 Гб; SSD 256 Гб; HDD 1000 Гб; Intel HD Graphics 4600; DVD-RW; Windows 7 Professional (64 bit); клавиатура; мышь; Mobile rack для HDD - 2 шт.; DVD/BD внешний USB; Оптическая сетевая карта Allied Telesis 1000 SX LC. | 69 | 50,10 | 3 456,90 |
| 30 | Монитор Dell UltraSharp U2412M 24» | 130 | 14,09 | 1 831,70 |
| 31 | Кабель для монитора Nexport DVI-D-DVI-D 1.8 метра | 130 | 0,29 | 37,70 |
| 32 | ИБП APC Back-UPS 800BA | 69 | 6,60 | 455,40 |
| 33 | Патч-корд волоконно-оптический MM 50/125, LC-SC, duplex (FC-62-LC-SC-UPC-5M) | 69 | 0,96 | 66,24 |
| 34 | HP Color LaserJet Professional CP5225dn (CE712A) | 10 | 63,42 | 634,20 |
| 35 | HP Color LaserJet CP6015n | 10 | 120,00 | 1 200,00 |
| 36 | Медиаконвертер Allied Telesis AT-GS2002/SP | 18 | 12,75 | 229,50 |
| 37 | Сканер HP ScanJet 5590с | 2 | 19,47 | 38,94 |
|  | Специальное оборудование, в составе: |  |  |  |
| 38 | ПАК «Соболь» mini PCI-E | 104 | 9,05 | 941,20 |
| 39 | Маскиратор побочных электромагнитных излучений и наводок «Маис-М» в виде сетевого фильтра типа «Пилот» | 25 | 17,46 | 436,50 |
| 40 | ПАК «Shield fiber Channel» с серверами (Лисси-Софт) для однонаправленного ввода данных с отчуждаемых носителей информации | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 41 | Библиотека на оптических дисках ЭЛАР НСМ 4000.210.04L (210 слотов, 4 привода) | 2 | 4 033,89 | 8 067,78 |
|  | Итого на технические средства (включая ЗИП-О) |  |  | 36 947,77 |
| 42 | Лицензия Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 | 5 | 53,06 | 265,30 |
| 43 | Microsoft Office Professional Plus 2013 | 74 | 17,77 | 1 314,98 |
| 44 | Adobe Acrobat XI Professional Лицензия Multiple Platform | 23 | 20,39 | 468,97 |
| 45 | Лицензия WinRAR | 74 | 1,31 | 96,94 |
| 46 | Nero Burning ROM 2015 | 6 | 2,12 | 12,72 |
| 47 | Многофункциональная система проверки правописания Орфо 2014 Максимальная 32-bit/x64 | 56 | 4,98 | 278,88 |
| 48 | ACDSee Pro 8 | 23 | 4,53 | 104,19 |
| 49 | CorelDRAW Graphics Suite X7. Лицензия ESD | 23 | 22,74 | 523,02 |
| 50 | Sony Sound Forge Pro 11 | 23 | 17,95 | 412,85 |
| 51 | Sony Vegas Pro 13 Suite английская версия | 23 | 36,51 | 839,73 |
| 52 | Edraw Office Viewer Component Single | 69 | 1,11 | 76,59 |
| 53 | PROMT Professional 10.0 Double для коммерческих организаций | 23 | 35,00 | 805,00 |
| 54 | Универсальное программное средство просмотра файлов Quick View Plus Professional Edition не ниже версии 13 | 1 | 438,11 | 438,11 |
| 55 | ABBYY Lingvo х6 Многоязычная профессиональная версия (коробка) | 56 | 6,65 | 372,40 |
| 56 | ABBYY FineReader 12 Professional Edition (коробка) | 1 | 4,99 | 4,99 |
| 57 | API модуль для ПО PoINT Jukebox Manager | 1 | 399,00 | 399,00 |
| 58 | ПО PoINT Jukebox Manager для управления оптической библиотекой | 1 | 917,70 | 917,70 |
|  | Итого на общее программное обеспечение |  |  | 7 331,37 |
|  | Всего материалы |  |  | 44 279,14 |

* при расчете стоимости использована усредненная оценка прогнозной цены на основе предложений от организаций – потенциальных поставщиков (ООО »Компания «ЭкоАРТ», ООО »Сервер Сити», ООО »ЛАНДАТА», ЗАО «СофтЛайн Трейд»), за исключением позиций, поставляемых единственным поставщиком (ООО »Информатик», ООО »ПРОМТ», ООО »АБИ», ЗАО «ЭЛАР», ООО «ЛИССИ-Софт», ЗАО «РНТ», ООО «Код безопасности»). Коммерческие предложения от поставщиков и прайс-листы из сети Интернет прилагаются к настоящему расчету.

Приложение № 5

РАСШИФРОВКА (РАСЧЕТ)

затрат на оплату труда работников, непосредственно занятых

созданием НТП при выполнении ОКР «Гамбит»

(тыс. руб., в ценах 2014г. и в прогнозируемых ценах)

| Дата начала и окончания работ | Плановая численность работников, в том числе по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по ОКР затрат на оплату труда (гр.7+гр.13+гр.19+гр.25) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  | 3 этап |  |  |  |  |  | 4 этап |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность исполнителей | Трудоемкость (чел./мес.) | Средняя основная зарплата в месяц (руб.) | Сумма затрат на основную зарплату (гр.3*гр.4) | Сумма затрат на дополнительную зарплату (% к гр.5) | Сумма затрат на оплату труда (гр.5+гр.6) | Численность исполнителей | Трудоемкость (чел./мес.) | Средняя основная зарплата в месяц (руб.) | Сумма затрат на основную зарплату (гр.9*гр.10) | Сумма затрат на дополнительную зарплату (% к гр.11) | Сумма затрат на оплату труда (гр.11+гр.12) | Численность исполнителей | Трудоемкость (чел./мес.) | Средняя основная зарплата в месяц (руб.) | Сумма затрат на основную зарплату (гр.15*гр.16) | Сумма затрат на дополнительную зарплату (% к гр.17) | Сумма затрат на оплату труда (гр.17+гр.18) | Численность исполнителей | Трудоемкость (чел./мес.) | Средняя основная зарплата в месяц (руб.) | Сумма затрат на основную зарплату (гр.21*гр.22) | Сумма затрат на дополнительную зарплату (% к гр.23) | Сумма затрат на оплату труда (гр.23+гр.24) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 кв. 2018 г. – 4 кв. 2018 г. | 11 | 54,0 | 69 480 95 000 | 3 751,92 5 130,00 | 3,03 10,00 | 3 865,60 5 643,00 | 14 | 24,0 | 69 480 95 000 | 1 667,52 2 280,00 | 3,03 10,00 | 1 718,05 2 508,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 583,65 8 151,00 |
| 1 кв. 2019 г. – 4 кв. 2019 г. | - | - | - | - | - | - | 19 | 144,00 | 69 480 103 600 | 10 005,12 14 918,40 | 3,03 10,00 | 10 308,28 16 410,24 | 12 | 84,0 | 69 480 103 600 | 5 836,32 8 702,40 | 3,03 10,00 | 6 013,16 9 572,64 | - | - | - | - | - | - | 16 321,44 25 982,88 |
| 1 кв. 2020 г. – 3 кв. 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 74,5 | 69 480 113 000 | 5 176,26 8 418,50 | 3,03 10,00 | 5 333,10 9 260,35 | 4 | 2,5 | 69 480 113 000 | 173,70 282,50 | 3,03 10,00 | 178,96 310,75 | 5 512,06 9 571,10 |
| Итого | 11 | 54,0 | - | 3 751,92 5 130,00 | - | 3 865,60 5 643,00 | 19 | 168,0 | - | 11 672,64 17 198,40 | - | 12 026,33 18 918,24 | 20 | 158,5 | - | 11 012,58 17 120,90 | - | 11 346,26 18 832,99 | 4 | 2,5 | - | 173,70 282,50 | - | 178,96 310,75 | 27 417,15 43 704,98 |