Экз. № _

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

«Исследование возможности создания ситуационного центра осведомленности в защищенном исполнении»

Шифр НИР – «Наитие-2»

ПРОЕКТ, версия от 01.2018

Москва

2018

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

  - Основание для выполнения НИР: постановление Правительства Российской Федерации «О государственном оборонном заказе на 2019 год».

  - Заказчиком НИР является ФГКУ «В/ч 71330» (далее по тексту – Заказчик).

  - Экспертной организацией является ФГКУ «В/ч 43753».

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

2.1 НИР выполняется в два этапа с I кв. 2019 г. по II кв. 2020 г., в том числе:

I этап - с I кв. 2019 г. - по IV кв. 2019 г.

II этап - с I кв. 2020 г. - по II кв. 2020 г.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР

3.1 Цель НИР – изыскание научно-технических путей и демонстрация возможности создания системы распределенного сбора, обработки, представления и распространения информации об объектах интереса для поддержки управления процессами ситуационного центра осведомленности в защищенном исполнении.

3.2 Задачи НИР:

3.2.1 Исследование существующих и разработка новых методов распределенного сбора, обработки, представления и распространения информации об объектах интереса.

3.2.2 Исследование существующих систем распределенного сбора, обработки, представления и распространения информации об объектах интереса.

3.2.3 Исследование возможности реализации специальных программных средств (СПС) распределенного сбора, обработки, представления и распространения информации об объектах интереса для поддержки управления процессами ситуационного центра осведомленности в защищенном исполнении.

3.2.4 Создание экспериментального образца (ЭО) прототипа подсистемы  ситуационного центра осведомленности в защищенном исполнении (далее – ЭО ПАК «Наитие-2»).

3.2.5 Разработка методических рекомендаций по применению ЭО ПАК «Наитие-2».

3.2.6 Разработка отчетной научно-технической документации (далее – ОНТД) на НИР.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИР

4.1 В ходе проведения НИР необходимо выполнить следующие работы:

4.1.1 Провести анализ и описать методы распределенного сбора, обработки, представления и распространения информации об объектах интереса.

4.1.2 Провести анализ и описать системы распределенного сбора, обработки, представления и распространения информации об объектах интереса.

4.1.3 Исследовать возможность разработки методов и создания специальных программных средств распределенного сбора и заполнения информационных массивов информацией об объектах интереса.

4.1.4 Исследовать возможность разработки методов и создания специальных программных средств для работы с информационными массивами и их обработки.

4.1.5 Исследовать возможность разработки методов и создания специальных программных средств для работы с  витринами данных для поддержки управления процессами ситуационного центра осведомленности в защищенном исполнении.

4.1.6 Исследовать возможность разработки методов и создания специальных программных средств предоставления информации об объектах интереса по запросам.

4.1.7 Разработать функциональную и структурную схему  ЭО ПАК «Наитие-2» и его составных частей, спецификацию необходимых технических и программных средств.

4.1.8 Разработать программу и методики испытаний ЭО ПАК «Наитие-2».

4.1.9 Разработать и создать  ЭО ПАК «Наитие-2», провести его отладку и испытания.

4.1.10 Все ТС и оборудование, предназначенные для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную и служебную тайну, и (или) установленные в выделенные помещения, должны пройти специальную проверку (СП) в объеме «Основных специальных требований для организаций, имеющих лицензию ФСБ России на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны в части выявления в технических средствах возможно внедренных электронных устройств негласного получения информации (ОСТ-СП/ЛЦ)» по 2 категории.

4.1.11 Все ТС и оборудование, предназначенные для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную и служебную тайну, и (или) установленные в выделенные помещения, должны пройти специальные исследования (СИ) на соответствие «Нормам и основным специальным требованиям для организаций, имеющих лицензию ФСБ России на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты информации в части проведения специальных исследований на побочные электромагнитные излучения и наводки технических средств (НОСТ-ТС/ЛЦ)» по 2 категории.

Примечание: Для обеспечения возможности проведения тестирования, работы по СП и СИ должны быть выполнены за 3 месяца до окончания НИР.

4.1.12 Разработать ОНТД.

4.1.13 Провести патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р.15.011 по следующим направлениям:

- выявление технически, художественно-конструктивных, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности, в том числе промышленной;

- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и за рубежом, выбор стран патентования, регистрации;

- исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты и беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом).

4.2 Требования к метрологическому обеспечению экспериментальных исследований

Не предъявляются.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦУ, ПРЕДЛАГАЕМОМУ К СОЗДАНИЮ

- 5.1 Состав ЭО ПАК «Наитие-2»

В состав ЭО ПАК «Наитие-2» должны входить:

5.1.1 Специальное программное обеспечение (СПО), в составе:

- СПС для сбора и заполнения информационных массивов;

- СПС для работы с информационными массивами;

- СПС для работы с витринами данных;

- СПС предоставления информации по запросам.

5.1.2 Технические средства (ТС), в составе:

- сервер SM SuperServer (1u 2xE5-2620v4, 8x16Gb 2133 ECC REG DDR4, LSI9271-8iCC 1GB + FLASH + CachCade 2 PRO + FastPath, 8x8Tb HDD, 2x480Gb SSD, AT-2916LX10/LC, 750w 1+1, 3y warranty) - 3 комплекта;

- оборудование АРМ пользователей - мобильная рабочая станция HP Core i7-4510U 2.0GHz,17.3" FHD LED AG Cam,16GB(2х8Gb) DDR3L,750GB 5.4krpm,DVDRW,ATI.R5 M255 2Gb,WiFi, BT, 6C, FPR, 2.87kg, 1y, Win7Pro(64)+Win8Pro(64) + Мышь X1000 HP - 6 комплектов;

- сетевое оборудование, в составе:

  - коммутатор ALLIED TELESIS 12X SFP+, 4X 10/100/1000/10G-T, INTELLIGENT SWITCH, STK, EU POWER CORD – 1 комплект;

  - трансивер Allied Telesis AT-SPLX10 SFP Pluggable Optical 1000LX10 10km Single-mode – 8 комплектов;

- средство визуализации - 1 комплект.

Примечание - Выбор средства визуализации осуществляется Головным исполнителем, и согласовывается с Заказчиком не позднее 1 июля 2019 г.

5.1.3 Общее программное обеспечение (ОПО) - 1 комплект.

5.1.4 Средства защиты информации (СЗИ), в составе:

- средство контроля целостности информации на АРМ пользователей – не менее 6 комплектов;

- антивирусные средства (АВС).

5.1.5 Структурированная кабельная сеть (СКС) - 1 комплект.

Примечание – СКС, имеющая положительное экспертное заключение ФГКУ «В/ч 43753», для функционирования ЭО ПАК «Наитие-2» предоставляется Заказчиком до начала пуско-наладочных работ.

5.1.6 Система инженерно-технической защиты (СИТЗ) в составе средств защиты помещений - 1 комплект.

5.1.5 Эксплуатационная документация (ЭД) - 1 комплект.

Примечания:

1. Аппаратная платформа ЭО ПАК «Наитие-2», состав и спецификация ТС и ОПО определяются Головным исполнителем и согласовываются с Заказчиком не позднее 1 июля 2019 г.

2. При создании ЭО ПАК «Наитие-2» допускается докомплектование ЭО программно техническими средствами Заказчика.

- 5.2 Требования к ЭО ПАК «Наитие-2»

5.2.1 ЭО ПАК «Наитие-2» предназначен для:

- получения информации из смежных информационных систем Заказчика в автоматическом или автоматизированном режимах и накопления ее в хранилище данных;

- интерактивной систематизации накапливаемой информации и формирования на ее основе витрин данных;

- отображения сформированных витрин данных в целях поддержки принятия управленческих решений;

- предоставления накопленной информации по запросам смежных информационно-аналитических систем Заказчика в автоматическом или автоматизированном режимах.

5.2.1.1 СПС для сбора и заполнения информационных массивов должно обеспечивать сбор информации из смежных информационных систем Заказчика в автоматическом или автоматизированном режиме и размещение полученной информации в информационных массивах ЭО ПАК «Наитие-2»,а также:

5.2.1.1.1 Получение информации из смежных информационных систем в автоматическом режиме (интеграционные шлюзы нижнего уровня):

а) автоматическую передачу сформированных средствами СПС для работы с информационными массивами запросов на сбор информации в смежные информационные системы;

б) автоматический периодический контроль состояния выполнения запросов на сбор информации в смежных системах;

в) автоматическое извлечение информации, предоставленной смежными информационными системами в результате выполнения запросов, и размещения полученной информации в информационных массивах ЭО ПАК «Наитие-2».

Примечания:

1. Технология и формат передачи запросов определяются Головным Исполнителем и согласуются с Заказчиком на первом этапе НИР.

2. Технология извлечения результатов выполнения запросов определяются Головным Исполнителем и согласуются с Заказчиком на первом этапе НИР.

5.2.1.1.2 Получение информации из смежных информационных систем в интерактивном режиме:

а) автоматическое отображение запросов, сформированных средствами СПС для работы с информационными массивами, в пользовательском интерфейсе;

б) интерактивное выполнение полученных информационных запросов (непосредственный ввод информации, изменение статусов запросов, добавление произвольных файлов в качестве результатов выполнения запросов);

в) автоматический контроль сроков выполнения информационных запросов (вывод оповещений о невыполненных запросах и сроках их исполнения);

г) автоматическое ведение истории выполненных запросов и их результатов;

д) автоматическое размещение информации, введенной в процессе выполнения запросов, в информационных массивах ЭО ПАК «Наитие-2».

Примечания:

1. Состав запросов, выполняемых пользователями, определяется Заказчиком на первом этапе НИР.

2. Состав информации (типы информационных объектов, состав и типы их атрибутов, состав и форматы файлов вложений), являющейся результатом выполнения запросов, определяется Заказчиком для каждой смежной информационной системы на первом этапе НИР.

5.2.1.2 СПС для работы с информационными массивами должно обеспечивать подготовку витрин данных для последующего вывода на средства визуализации и выполнение запросов информационно-аналитических систем Заказчика, а также:

5.2.1.2.1 Cистематизацию информации в автоматизированном режиме:

а) классификацию накопленной в информационных массивах ЭО ПАК «Наитие-2» информации в соответствии с предусмотренными классификаторами;

б) тематическую кластеризацию накопленной в информационных массивах ЭО ПАК «Наитие-2» информации;

в) конфигурирование работы СПС (редактирование словарей, классификаторов, управление системной моделью данных, настройка средств систематизации информации, общее администрирование СПС).

Примечание. Состав и формат классификаторов определяются Головным Исполнителем и согласуются с Заказчиком на первом этапе НИР.

5.2.1.2.2 Формирование витрин данных:

а) интерактивный поиск информации в информационных массивах ЭО ПАК «Наитие-2»;

б) автоматическое ведение истории поисковых запросов и результатов поиска;

в) сохранение результатов поиска в форме статических витрин данных;

г) сохранение поисковых запросов в форме динамических витрин данных;

д) ведение ленты (журнала) ключевых информационных сообщений;

е) экспорт снимка информационных массивов ЭО ПАК «Наитие-2», включая параметры витрин данных и ленту ключевых сообщений, в целях использования в СПС для работы с витринами данных.

5.2.1.2.3 Формирование запросов к смежным информационным системам:

а) интерактивное формирование поисковых запросов для поиска информации в смежных информационных системах;

б) передачу поисковых запросов для выполнения в СПС наполнения информационных массивов;

в) отображение состояния выполнения поисковых запросов к внешним информационным системам (с использованием возможностей СПС наполнения информационных массивов);

г) отображение результатов выполнения поисковых запросов к внешним информационным системам.

Примечание. Обновление статуса поисковых запросов и отображение их результатов выполняются по команде пользователя.

5.2.1.3 СПС для работы с витринами данных должно обеспечивать визуализацию информации посредством витрин данных и поисковых запросов, а также:

5.2.1.3.1 Отображение систематизированной информации:

а) импорт снимка информационных массивов ЭО ПАК «Наитие-2», включая параметры витрин данных и ленту основных сообщений, сформированных в СПС для работы с информационными массивами;

б) визуализацию информационных массивов посредством отображения витрин данных и выполнения поисковых запросов в пользовательском интерфейсе;

в) формирование запросов на сбор дополнительной информации и передача их в СПС для работы с информационными массивами.

Примечание. Перечень основных витрин данных, а также требования к составу информации, способу и параметрам ее отображения в СПО «АРМ руководителя» определяется Заказчиком на первом этапе НИР.

5.2.1.3.2 Формирование запросов к массивам ЭО ПАК «Наитие-2»:

а) интерактивное формирование поисковых запросов для поиска в информационных массивах ЭО ПАК «Наитие-2», удовлетворяющих требованиям к запросам информационных систем Заказчика;

б) передачу поисковых запросов в СПС предоставления информации по запросам в соответствии с технологией передачи запросов со стороны информационных систем Заказчика;

в) получение сведений о состоянии выполнения поисковых запросов к комплексу «ИАП-В» в соответствии с технологией передачи запросов со стороны информационных систем Заказчика и их отображение в пользовательском интерфейсе;

г) получение результатов выполнения поисковых запросов в соответствии с технологией передачи запросов со стороны информационных систем Заказчика и их отображение в пользовательском интерфейсе.

Примечание. Обновление статуса поисковых запросов и отображение их результатов выполняются по команде пользователя.

5.2.1.4 СПС предоставления информации по запросам должно обеспечивать интеграцию ЭО ПАК «Наитие-2» с информационными системами Заказчика и выполнение нерегулярных запросов, а также:

5.2.1.4.1 Предоставление информации, накопленной в ЭО ПАК «Наитие-2», в автоматическом режиме (интеграционные шлюзы верхнего уровня):

а) получение запросов информационно-аналитических систем Заказчика;

б) предоставление информационно-аналитическим системам Заказчика сведений о состоянии выполнения запросов;

в) предоставление информационно-аналитическим системам Заказчика результатов выполнения запросов.

Примечания:

1. Технология и формат получения запросов определяются Головным Исполнителем и согласуются с Заказчиком на первом этапе НИР.

2. Технология и формат передачи результатов выполнения запросов определяются Головным Исполнителем и согласуются с Заказчиком на первом этапе НИР.

5.2.1.4.2 Предоставление информации, накопленной в ЭО ПАК «Наитие-2», в автоматизированном режиме:

а) интерактивное формирование поисковых запросов для поиска в информационных массивах ЭО ПАК «Наитие-2»;

б) передача поисковых запросов для выполнения в СПС для работы с информационными массивами;

в) отображение состояния выполнения поисковых запросов к ЭО ПАК «Наитие-2»;

г) отображение результатов выполнения поисковых запросов к внешним информационным системам.

Примечания:

1. Состав запросов, формируемых пользователями, определяется Заказчиком на первом этапе НИР.

2. Обновление статуса поисковых запросов и отображение их результатов выполняются по команде пользователя. Состав отображаемых результатов определяется Заказчиком на первом этапе НИР.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Предельное значение стоимости НИР устанавливается в объеме __ млн. рублей, в том числе:

I этап – __ млн. рублей;

II этап – __ млн. рублей.

- ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

| № | Наименование этапа, содержание работ на этапе | Разрабатываемая научно-техническая документация | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Проведение научных исследований, поиск инженерных решений. Разработка промежуточного научно-технического отчета. Разработка функциональной и структурной схем ЭО ПАК «Наитие-2». Разработка и изготовление составных частей ЭО ПАК «Наитие-2». Выпуск ОНТД. | Промежуточный научно-технический отчет. Составные части ЭО ПАК «Наитие-2». Акт приемки этапа. | I кв. 2019 г. | IV кв. 2019 г. |
| 2. | Разработка итогового научно-технического отчета. Изготовление ЭО ПАК «Наитие - 2». Проведение испытаний. Выпуск ОНТД. | ЭО ПАК «Наитие - 2». Итоговый научно- технический отчет. Протоколы испытаний ЭО ПАК «Наитие - 2». Акт приемки этапа и НИР в целом. | I кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1 Разрабатываемая ОНТД должна соответствовать требованиям ГОСТов и содержать:

- промежуточный научно-технический отчет;

- заключительный научно-технический отчет;

- протоколы испытаний;

- отчет о патентных исследованиях.

8.2 Эксплуатационная документация ЭО ПАК «Наитие-2» должна соответствовать требованиям ЕСКД и содержать:

- техническое описание ЭО ПАК « Наитие-2», включающее в себя функциональные и принципиальные схемы созданного ЭО ПАК;

- исходные тексты разработанного программного обеспечения в виде файлов на оптических носителях (компакт диски CD-R);

- руководство администратора ЭО ПАК «Наитие-2»;

- руководство оператора ЭО ПАК «Наитие-2»;

- руководство по эксплуатации ЭО ПАК «Наитие-2».

Примечание: Состав ЭД может уточняться Головным исполнителем и согласовываться с Заказчиком по результатам выполнения первого этапа НИР.

8.2 ОНТД должна быть представлена в печатном виде с необходимыми схемами, графиками (текстовая информация в формате Word, графическая информация в формате Visio) и в электронном виде на компакт-диске в одном экземпляре.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - ЭО ПАК «Наития-2» должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к автоматизированным системам в защищённом исполнении класса 2О, предназначенным для обработки, хранения и передачи информации ограниченного доступа. Максимальный уровень секретности обрабатываемой информации – «совершенно секретно».

  - Права доступа к защищаемой информации различных пользователей – одинаковые.

  - Защита информации в ЭО ПАК «Наития-2» должна представлять собой комплекс организационно-режимных мероприятий, программных и технических средств защиты, а также технологию их применения в соответствии с Концепцией обеспечения безопасности информации (далее – Концепция) данного ЭО ПАК «Наития-2».

| Примечание. | Концепцию ЭО ПАК «Наития-2» Головной исполнитель разрабатывает, согласовывает её с ФГКУ «В/ч 43753» и представляет на утверждение Заказчику в III квартале 2019 г. |
| --- | --- |

  - Головным исполнителем на первом этапе НИР должен быть осуществлён обоснованный выбор, согласованный с ФГКУ «В/ч 43753», сертифицированных в системе сертификации ФСБ России (имеющих положительное заключение экспертной организации о соответствии требованиям нормативных документов по безопасности информации) ПТС ЗИ и типовых решений по обеспечению безопасности информации.

  - Головной исполнитель на первом этапе НИР на основании утверждённой Концепции разрабатывает, согласовывает с ФГКУ «В/ч 43753»  и представляет на согласование Заказчику СТЗ на создание КСЗИ ЭО ПАК «Наития-2».

  - Все материалы, передаваемые на экспертизу в ФГКУ «В/ч 43753», должны быть представлены не позднее, чем за два месяца до сроков окончания проведения соответствующих работ.

  - На первом этапе НИР должен быть осуществлён выбор программно-аппаратной платформы и определена спецификация ТС и оборудования ЭО ПАК «Наития-2»  для выполнения требований по обеспечению информационной безопасности.

  - Технические средства, входящие в состав ЭО ПАК «Наития-2», предназначенные для обработки информации содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и (или) установленные в выделенных помещениях, должны пройти специальные проверки (СП) и специальные исследования (СИ) в организации, имеющей лицензию ФСБ России на проведение специальных работ, в соответствии с действующей нормативно-методической документацией ФСБ России и иметь положительное заключение экспертной организации по результатам экспертизы отчётных материалов  по СП и СИ.

  - Экспертиза отчётных материалов по СП и СИ проводится экспертной организацией в течении 30 дней после предоставления отчётных материалов в полном объёме, в соответствии с утверждённой Заказчиком базовой спецификацией закупаемых материалов.

  - В случае необходимости применения для защиты технических средств ЭО ПАК «Наития-2» активной специальной защиты от утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок, уровни электромагнитных излучений, создаваемых применяемыми средствами активной специальной защиты не должны превышать уровни, регламентированных действующими нормами Государственной комиссии по радиочастотам, требованиями национальных стандартов по электромагнитной совместимости, и санитарными нормами и требованиями, предъявляемыми к объектам, создающим электромагнитные излучения и колебания. Достаточность применяемых дополнительных средств защиты должна быть подтверждена по результатам проведения объектовых специальных исследований.

  - Средства активной защиты должны иметь сертификат ФСБ России или иные документы о соответствии требованиям безопасности информации ФСБ России.

  - Головной исполнитель во II квартале 2020 г. предъявляет Заказчику утверждённые предписания на эксплуатацию ЭО ПАК «Наития-2» и закупленные ТС ЭО ПАК «Наития-2».

  - Все полученные при выполнении НИР результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчётной документации. Права на результаты, полученные при выполнении НИР, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

  - Требования к СИТЗ

    - СИТЗ должна обеспечивать защиту помещений, в которых размещаются ТС ЭО ПАК «Наития-2».

    - Технические проекты СИТЗ ЭО ПАК «Наития-2» Головной исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику на первом этапе НИР.

    - Работы по созданию СИТЗ ЭО ПАК «Наития-2» Головной исполнитель проводит до начала пусконаладочных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР

  - Требования обеспечения режима секретности

    - Целью обеспечения режима секретности является сохранение в тайне сведений о состоянии проводимой НИР и достигнутых результатах.

    - При выполнении НИР Головной исполнитель должен руководствоваться требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1.

    - Головной Исполнитель в течение месяца после утверждения ТТЗ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком «План мероприятий по обеспечению режима секретности при выполнении НИР «Наитие-2».

    - Гриф секретности научно-технической продукции устанавливается ФГКУ «В/ч 71330» в соответствии с ведомственным Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию (п. 14.9 Перечня), при этом итоговому научно- техническому отчету, содержащий сведения п. 10.1.5. ТТЗ присваивается гриф «секретно» (п. 14.9 Перечня), материальной части ЭО ПАК «Наитие-2» гриф секретности не устанавливается.

    - Охраняемыми сведениями при проведении НИР являются:

- цель и назначение разрабатываемого ЭО ПАК «Наитие-2» и входящих в него составных частей;

- ведомственная принадлежность Заказчика.

    - До начала выполнения НИР на предприятии должны быть проведены мероприятия по обеспечению режима секретности, направленные на защиту государственной тайны в ходе её выполнения.

    - Головной исполнитель не может без получения в установленном порядке письменного согласия ФГКУ «В/ч 71330» публиковать в печати, передавать третьим лицам результаты, полученные в ходе работы, и использовать их для занятия любой деятельностью, в том числе в интересах других лиц.

    - После окончания НИР вся наработанная научно-техническая продукция представляется ФГКУ «В/ч 71330» установленным порядком.

    - При ведении переписки по планированию и финансированию работы и ее материально-техническому обеспечению раскрывать истинное содержание работ запрещается. Во всех случаях используется шифр работы.

    - Ответственность за организацию и выполнение требований по обеспечению режима секретности возлагается на руководителя организации и ответственных исполнителей НИР.

    - ФГКУ «В/ч 71330» имеет право осуществить контроль за эффективностью проводимых Головным исполнителем мероприятий по защите государственной тайны при проведении работ по НИР.

    - При нарушении Головным исполнителем в ходе выполнения НИР взятых на себя обязательств по защите государственной тайны ФГКУ «В/ч 71330» имеет право приостановить выполнение работы до устранения нарушений, а при повторных нарушениях - поставить вопрос об аннулировании заказа и лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и о привлечении виновных лиц к ответственности, при этом материальный ущерб, нанесенный государству в лице ФГКУ «В/ч 71330», подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

    - Допуск к настоящему ТТЗ соисполнителей и представителей других сторонних организаций осуществляется только с письменного разрешения ФГКУ «В/ч 71330».

    - Разрешается использовать шифр НИР в открытой переписке и при ведении служебных переговоров по незащищённым каналам связи, если информация не раскрывает характер и назначение этих работ.

    - Использование материалов и документов НИР при проведении или участии в научных конференциях, семинарах, публикациях допускается только с письменного разрешения ФГКУ «В/ч 71330».

  - Требования по защите информации от технической разведки

    - Противодействие технической разведке (далее - ПДТР) обеспечивается выполнением нормативных правовых актов и методических документов ФСТЭК России и требований Заказчика, включая Модель ИТР-2020. Технические решения, принимаемые при разработке средств вооружения, не должны противоречить требованиям федерального законодательства России по защите государственной тайны и требованиям нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по обеспечению защиты информации от технической разведки (далее - ТР) и ее утечки по техническим каналам.

    - Целью защиты информации и средств вооружения от ТР является планирование, организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту информации, циркулирующей на объекте(ах) Головного исполнителя в связи с выполнением НИР и содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по техническим каналам.

    - Основными задачами ПДТР на объектовом уровне являются:

- определение (уточнение) демаскирующих признаков, фиксируемых (регистрируемых) аппаратурой разведки, которые связаны с охраняемыми сведениями об объекте защиты на всех этапах его жизненного цикла;

- оценка возможности средств разведки по регистрации демаскирующих признаков защищаемых объектов для конкретных условий их функционирования;

- выявление опасных систем, средств и аппаратуры ТР, каналов утечки информации, определение зоны разведдоступности и разведзащищенности конкретных объектов защиты, оценка разведобстановки в различных подразделениях и помещениях Головного Исполнителя и в их окружении;

- осуществление выбора способов и средств ПДТР, разработка и реализация практических мер по технической защите информации на защищаемых объектах;

- контроль эффективности применяемых мер по ПДТР и технической защите информации;

- разработка необходимой системы нормативно-методических документов по защите объектов и информации от технических разведок (концепции, положения, нормы, руководства и т.п.) ТЗ на создание средств защиты и аппаратуры контроля.

    - Разработка, испытания и транспортирование средств вооружения допускаются только после принятия необходимых мер по их защите от ТР.

    - Защищаемыми от ТР являются:

- цель и назначение разрабатываемого ЭО ПАК «Наитие-2» и входящих в него составных частей, достигнутые результаты;

- ведомственная принадлежность Заказчика.

    - При планировании, организации и проведении комплекса мероприятий по ПДТР учету подлежат все виды ТР.

    - Допуск сотрудников ФСТЭК России и специалистов промышленных базовых подразделений комплексного контроля к выполняемым в интересах Заказчика работам и на соответствующие объекты Головного исполнителя осуществляется в каждом конкретном случае только с письменного разрешения Заказчика.

    - Мероприятия по защите информации от ТР при выполнении НИР «Наитие-2» должны быть отображены в «Плане мероприятий по обеспечению режима секретности».

    - Заказчик имеет право осуществлять контроль за эффективностью принимаемых Головным исполнителем мер по защите информации от ТР при выполнении НИР. Головной Исполнитель обязан по требования Заказчика предоставить всю необходимую документацию, связанную с вопросами ПДТР.

    - Легендирование НИР осуществляется в рамках основной легенды прикрытия Головного исполнителя.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ НИР

  - Выполнение и приемка комиссией Заказчика НИР осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.105-2001. Программа приемки не составляется.

  - Головной исполнитель на приемку НИР должен представить:

- акт приемки в соответствии с ГОСТ РВ 15.105-2001,

- утвержденное ТТЗ на НИР,

- промежуточный и заключительный научно-технические отчеты в машинописном варианте,

- ОНТД на оптических носителях,

- концепция ЭО ПАК «Наитие-2»;

- СТЗ на создание КСЗИ ЭО ПАК «Наитие-2»;

- технический проект СИТЗ ЭО ПАК «Наитие-2»;

- состав ЭО ПАК «Наитие-2»  (базовая спецификация);

- протоколы его испытаний ЭО ПАК «Наитие-2»;

- другие материалы по согласованию с Заказчиком.

  - Программу проведения испытаний ЭО ПАК «Наитие-2» разрабатывает Головной исполнитель и согласовывает с Заказчиком за месяц до начала испытаний. Результаты испытаний оформляются протоколами.

  - Головной исполнитель разрабатывает план-график проведения НИР «Наитие-2» и согласовывает его с Заказчиком в I квартале 2019 г.

  - По взаимному согласованию между Исполнителем и Заказчиком допускается корректировка и уточнение отдельных пунктов настоящего ТТЗ в установленном порядке.

  - Все полученные при выполнении НИР результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации. Права на результаты, полученные при выполнении НИР, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик. Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении НИР, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- ИСПОЛНИТЕЛИ НИР

  - Головным исполнителем НИР является общество с ограниченной ответственностью «САЙТЭК» (ООО «САЙТЭК»), г. Москва.

  - При необходимости Головной исполнитель имеет право привлекать по согласованию с Заказчиком соисполнителей для выполнения НИР.

  - Отдельные требования настоящего тактико-технического задания могут изменяться и дополняться по согласованию сторон.